SITZUNGSPROTOKOLL

Herzton-Puzzle | Projektnummer 1738

| Sitzung Nr. | 2 |
| --- | --- |
| Datum | Montag, 23.03.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Ort | BBW, Pionierstrasse 28, 8400 |
| Protokollführer/-in | Ava Zimmermann |
| Anwesend | Micha Börner ☒ Ava Zimmermann ☒ Sami Bourbian ☒ Meo Belloni ☒ |
| Abwesend | Keine |

1. Traktanden & Besprechungspunkte

| # | Thema / Beschreibung | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektantrag prüfen | Ava | ☐ offen ☒ erledigt |
| 2. | Anwendungsarten vergleichen | Team | ☐ offen ☒ erledigt |
| 3. | SMART-Ziele formulieren | Micha | ☐ offen ☒ erledigt |
| 4. | Tiptoi-Machbarkeit klären | Sami | ☐ offen ☒ erledigt |
| 5. | Piano-Grundidee skizzieren | Meo | ☐ offen ☒ erledigt |
| 6. | Aufgaben neu verteilen | Team | ☐ offen ☒ erledigt |

2. Beschlüsse

- Der Projektantrag wird mit den besprochenen Ergänzungen weitergeführt.

- Als Anwendung wird ein Tiptoi-Lernsystem mit Piano und Frequenzauswahl gewählt.

- Es werden neun Frequenzen von 63 Hz bis 16 kHz eingeplant.

3. Pendenzen / Aufgaben bis nächste Sitzung

| Aufgabe | Verantwortlich | Fällig bis |
| --- | --- | --- |
| Projektauftrag ausarbeiten | Ava | 06.04.2026 |
| Frequenzliste beschreiben | Micha | 06.04.2026 |
| OID-Test vorbereiten | Sami | 06.04.2026 |
| Piano-Entwurf erstellen | Meo | 06.04.2026 |

4. Nächste Sitzung

| Datum (nächster Montag) | Montag, 06.04.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Traktanden (Vorschau) | Projektauftrag prüfen; Projektstrukturplan; Arbeitspakete festlegen |

5. Visum

| Protokollführer/-in Ort / Datum: ______________________ | Projektleitung (Ava Zimmermann) Ort / Datum: ______________________ |
| --- | --- |