SITZUNGSPROTOKOLL

Herzton-Puzzle | Projektnummer 1738

| Sitzung Nr. | 6 |
| --- | --- |
| Datum | Montag, 01.06.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Ort | BBW, Pionierstrasse 28, 8400 |
| Protokollführer/-in | Ava Zimmermann |
| Anwesend | Micha Börner ☒ Ava Zimmermann ☒ Sami Bourbian ☒ Meo Belloni ☒ |
| Abwesend | Keine |

1. Traktanden & Besprechungspunkte

| # | Thema / Beschreibung | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audiodateien einbinden | Sami | ☐ offen ☒ erledigt |
| 2. | Tiptoi-Test durchführen | Sami | ☐ offen ☒ erledigt |
| 3. | Piano-Vorlage prüfen | Meo | ☐ offen ☒ erledigt |
| 4. | Feedbacklogik festlegen | Micha | ☐ offen ☒ erledigt |
| 5. | Statusbericht erstellen | Ava | ☐ offen ☒ erledigt |
| 6. | Dokumentationsstand prüfen | Team | ☐ offen ☒ erledigt |

2. Beschlüsse

- Bei falscher Auswahl soll der Stift mit zu hoch oder zu tief reagieren.

- Die Pianotasten bleiben unbeschriftet, damit der Ton durch Hören erkannt wird.

- Die Frequenzfelder oberhalb des Pianos werden klar beschriftet.

3. Pendenzen / Aufgaben bis nächste Sitzung

| Aufgabe | Verantwortlich | Fällig bis |
| --- | --- | --- |
| Tiptoi programmieren | Sami | 15.06.2026 |
| Testplan erstellen | Micha | 15.06.2026 |
| Layout finalisieren | Meo | 15.06.2026 |
| Präsentationsstruktur planen | Ava | 15.06.2026 |

4. Nächste Sitzung

| Datum (nächster Montag) | Montag, 15.06.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Traktanden (Vorschau) | Testdurchlauf; Fehlerliste; Dokumentation; Präsentation vorbereiten |

5. Visum

| Protokollführer/-in Ort / Datum: ______________________ | Projektleitung (Ava Zimmermann) Ort / Datum: ______________________ |
| --- | --- |