SITZUNGSPROTOKOLL

Herzton-Puzzle | Projektnummer 1738

| Sitzung Nr. | 7 |
| --- | --- |
| Datum | Montag, 08.06.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Ort | BBW, Pionierstrasse 28, 8400 |
| Protokollführer/-in | Sami Bourbian |
| Anwesend | Micha Börner ☒ Ava Zimmermann ☒ Sami Bourbian ☒ Meo Belloni ☒ |
| Abwesend | Keine |

1. Traktanden & Besprechungspunkte

| # | Thema / Beschreibung | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testdurchlauf auswerten | Micha | ☐ offen ☒ erledigt |
| 2. | Fehlerliste erstellen | Sami | ☐ offen ☒ erledigt |
| 3. | OID-Lesbarkeit prüfen | Sami | ☐ offen ☒ erledigt |
| 4. | Dokumentation prüfen | Meo | ☐ offen ☒ erledigt |
| 5. | Präsentation planen | Ava | ☐ offen ☒ erledigt |
| 6. | Benutzertest vorbereiten | Team | ☐ offen ☒ erledigt |

2. Beschlüsse

- Die erkannten Fehler werden vor der Abschlusspräsentation korrigiert.

- Für den Benutzertest wird ein kurzer Ablauf mit Start, Ton und Frequenzauswahl verwendet.

- Die Dokumentation soll bis zur nächsten Sitzung vollständig vorliegen.

3. Pendenzen / Aufgaben bis nächste Sitzung

| Aufgabe | Verantwortlich | Fällig bis |
| --- | --- | --- |
| Fehler korrigieren | Sami | 15.06.2026 |
| Benutzertest durchführen | Micha | 15.06.2026 |
| Dokumentation fertigstellen | Meo | 15.06.2026 |
| Präsentation erstellen | Ava | 15.06.2026 |

4. Nächste Sitzung

| Datum (nächster Montag) | Montag, 15.06.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Traktanden (Vorschau) | Abschlusspräsentation; Schlusskontrolle; Soll-Ist-Vergleich; Abgabe |

5. Visum

| Protokollführer/-in Ort / Datum: ______________________ | Projektleitung (Ava Zimmermann) Ort / Datum: ______________________ |
| --- | --- |